## Slide 1: : קורס ניהול פרויקטים - ניהול משברים וקונפליקט בפרויקט מפגש מספר 8 - 27/4/2025
הפקולטה למנהל עסקים | התמחות מערכות מידע
המרצה: רונן בנבניסטי, אפריל 2025
תשפ״ה, סמסטר: ב
ניהול פרויקטים
Project Management

## Slide 2
מה נלמד ?
Project Management Introduction and Definitions
The Project Manager
Project Cycle Management
Project Planning
Project timeline and Schedules
Project Risk Management
Quality Management
Communication
Crisis and Conflict Management- Resolution

## Slide 3
Crisis and Conflict Management
Leadership is tested not in calm waters, but in storms
The greatest risk in a project is not having conflicts — it's ignoring them
Managing conflicts is not about avoiding storms — it's about steering through them
משברים אינם שוברי פרויקטים — הם בוחני מנהיגות
פרויקט טוב הוא לא זה שלא חווה בעיות, אלא זה שמנהל הפרויקט התמודד איתן נכון

## Slide 4
על מה נדבר היום ?
  מהו משבר ומהו קופליקט בפרויקט ?
  גורמים למשברים וקופליקטים
  דוגמאות למשברים וקופליקטים בתעשיית המחשוב
  תפקיד מנהל הפרויקט בטיפול במשבר
  עקרונות בתקשורת בניהול משברים
  טכניקות בניהול משברים
  מניעה מראש ותכנון בניהול סכסוכים משברים וקונפליקטים

## Slide 5: מהו משבר ומהו קונפליקט בפרויקט?
משבר
אירוע פתאומי או מתמשך המאיים על הצלחת הפרויקט.
כישלון בעמידה באבני דרך קריטיות בפרויקט.
קונפליקט
חילוקי דעות בין ספק ללקוח או בין צוותים באשר לסוגיה מקצועית, טכנולוגית או עסקית.

## Slide 6: גורמים למשברים /קונפליקטים 1/3
  פערים ביחס ל 4 הפקטורים -
  גלישה תקציבית
  איחור בזמנים ואי עמידה באבני דרך
  אי התאמה בין הציפיות לתוצרים בפועל מבחינה איכות
  אי התאמה בין הציפיות לתוצרים בפועל מבחינה תכולה
  בעיות איכות במערכת: באגים קריטיים או ביצועים נמוכים.

## Slide 7: גורמים למשברים /קונפליקטים 2/3
  הגורם האנושי
  סוגיות איוש והחלפת אנשי מפתח מצד הספק
  סוגיות איוש והחלפת אנשי מפתח מצד הלקוח : ספונסר, מנהל פרויקט
  חוסר שביעות רצון מצד הלקוח או המשתמשים.
  תקשורת לקויה בתוך צוות הפרויקט או מול לקוחות
  תרבות ארגונית שונה בין צוותי עבודה שונים
  פערי שפה בין טכנולוגיה לעסקי - אי תיאום ציפיות טכנולוגיה מול צורך עסקי
  חוסר הבנת לקוח מגבלות מוצרי מדף מול Tailor Made

## Slide 8: גורמים למשברים /קונפליקטים 3/3
  אחר
  שינוי דרישות מערכת, הגדרת דרישות פונקציונליות
. שינוי אסטרטגי של הלקוח במהלך הפרויקט. (רכישות – מיזוגים )
החלפות מנכל , סמנכל כספים אצל הלקוח

## Slide 9: משברים - קונפליקטים : דוגמאות מפרוקטי מערכות מידע
עיכובים באינטגרציה וממשקים בין ERP ל-CRM
איחורים בלוח זמנים עקב עיכובים בהעמדת תשית ענן מתאימה.
בעיות ביצוא נתונים להסבה ממערכת ישנה
בעיות איכות ביצועים במערכות Portal או Commerce
דרישות עסקיות משתנות בפרויקטי BI.
  בעיית ממשק משתמש ב - CRM .
  אי הסכמה על תכולת גרסה בפרויקט Tailor Made.
  התנגדות משתמשים בפרויקטי Digital/Portal
  התנגדות של משתמשים להטמעת מערכת חדשה.
חריגות תקציב עקב פיתוחים מותאמים למוצר מדף.
חריגות תקציב משמעותיות כתוצאה משינויי תכולה או תכנון לקוי.

## Slide 10: תפקיד מנהל הפרויקט בטיפול במשברים
נטילת אחריות כוללת על ניהול פתרון המשבר.
גילוי יוזמה וזיהוי בעיות עוד לפני התפרצותן.
זיהוי מוקדם של בעיות קריטיות.
גיוס ותיאום בעלי עניין לפתרון מהיר.
תיאום בין צוותים עסקיים וטכנולוגיים.
ניהול תהליך Change Management
הצגת מצבים טכנולוגיים מורכבים בשפה פשוטה.
בניית תוכנית גיבוי (Contingency Plan). ותכנית ניהול סיכונים
הפעלת תכנית התמודדות עם סיכונים ומשברים שהוכנה מראש
ניהול רגשות אישיים ואווירה קבוצתית חיובית.
שמירה על תקשורת שוטפת עניינית שקופה ולא אישית
טיפול מהיר ומיידי בחריגות והפרות הסכמות.
שאיפה לבנות מערכת יחסים ארוכת טווח ולא "ניצחון" קצר טווח
ובראש ובראשונה הרגעת הרוחות והפגנת שליטה מוחלטת במצב

## Slide 11: עקרונות תקשורת בניהול משברים
הקשבה פעילה ללא שיפוט מוקדם.
הפגנת אמפתיה והבנת נקודת מבט של הצד השני.
הקפדה על מסרים ברורים, תמציתיים ומדויקים.
שמירה על טון ענייני ומכבד.
תיעוד תמציתי של תהליכים והחלטות

## Slide 12: טכניקות לפתרון קונפליקטים בפרויקטים
הסכמה מי מנהל את המשבר מכל צד
בחירת סגנון פתרון בהתאם לסוג הסכסוך והשלכותיו.
מיקוד בבעיה ולא באנשים.
מיקוד באינטרסים ולא בעמדות.
מניעת ויכוחים בלתי פורמליים
יצירת מרחב בטוח לדיאלוג פתוח.
שאיפה להסכמות ולא לניצחון חד צדדי
דיאלוג ישיר עם הנהלת הלקוח
קיום סדנאות יישור קו ומיפוי פערים
שמירה על הפרדת דיון טכני/עסקי.
יצירת ערוצי תקשורת פתוחים.
שיתוף בעדכונים קריטיים.
יצירה והסכמה על שפה אחידה וברורה.
תיעוד החלטות וסיכומים בפרויקט והסכמות רשמיות.
בבניית מנגנוני אסקלציה מראש בעת משבר
ניית מנגנון גישור חיצוני מוסכם מראש בעת הצורך.

## Slide 13
אם אפשר מראש לטפל – בוא נתמקד במניעה

## Slide 14: מנגנוני מניעת קונפליקטים מראש
בניית תרחישים מוקדמים לטיפול בעיכובים .
הגדרת בעלי תפקידים ברורים לניהול משברים - מינוי צוותי תגובה ייעודיים ותחומי אחריות.
שימוש ב-Ticketing לניהול חירום - ביצוע סימולציות ובדיקות מוכנות מראש
הגדרת תכולת פרויקט מדויקת מוסכמת מראש.( DD ולא HLD)
הכנת נהלים לפעולה במצבי חירום.
ניהול שוטף של Change Requests.
ניהול מנהלות וועדות היגוי באופן קבוע ושליחת סיכומים.
מענה מקצועי מהיר ומתועד לכל פניית לקוח.
הדגשת אינטרסים משותפים.
קביעת ערוצי תקשורת מהירים לשעת משבר.

## Slide 15: איך לזהות משבר מתקרב בפרויקט
עיכובים חוזרים במימוש רכיבים ומשימות בתכנית העבודה.
פגישות סטטוס ללא תוצרים ממשיים.
אי מימוש סיכומי עבר
שינויים תכופים בדרישות או בסדרי עדיפויות
הסתייגות וחוסר מחוייבות מצד Key Users אצל הלקוח להשלמת משימות
היעדר מעורבות פעילה של הלקוח בפרויקט.
תחושות תסכול או ירידה במורל בקרב חברי צוות.
פערים מתרחבים בין דיווחי סטטוס למציאות.
חשש כבד מצד הלקוח לעלייה לאוויר

## Slide 16: איך לומדים ממשברי עבר – Lessons Learned
ביצוע סיכום Lessons Learned בסיום כל פרויקט.
ניתוח מה עבד טוב ומה דרוש שיפור.
ניתוח כשלי עבר ותיעוד פתרונות שנמצאו.
שיתוף ממצאים עם צוותים ויחידות אחרות בארגון.
יצירת מאגר ידע ארגוני למניעת טעויות חוזרות.
הפיכת משבר להזדמנות ללמידה ולשיפור
בניית בסיס ידע ארגוני.
קיום ישיבת Lessons Learned
כתיבת המלצות והכנת מצגות לשיפור מתודת ניהול הפרויקטים והכשרות לסגל

## Slide 17: ניהול רגשות ולחצים בפרויקטים טכנולוגיים מנהל פרויקט כפסיכולוג הלקוח
ניהול מתחים בין צוותים טכנלוגיים מצד הספק לאנשי עסקים אצל הלקוח
יצירת שיח פתוח ורגוע בסביבת עבודה לחוצה.
ניהול התמודדות ותמיכה בעת כישלונות ועייפות בבדיקות קבלה של הלקוח.
התמודדות עם לחצים ועומסים בעלייה לאוויר.
ציון וחיזוק תחושת הצלחה
ציון התגברות על משברי עבר
הפקת אירועי גיבוש משני הצדדים – "קבלת שבת" בחמישי ב 1600 , ארוחת בוקר כל שבועיים יחד
מנהיגת מנהיגת מנהיגות

## Slide 18
תודה