## Slide 1: : קורס ניהול פרויקטים - ניהול תקשורת בפרויקט מפגש מספר 7 - 20/4/2025
הפקולטה למנהל עסקים | התמחות מערכות מידע
המרצה: רונן בנבניסטי, אפריל 2025
תשפ״ה, סמסטר: ב
ניהול פרויקטים
Project Management

## Slide 2
מה נלמד ?
Project Management Introduction and Definitions
The Project Manager
Project Cycle Management
Project Planning
Project timeline and Schedules
Project Risk Management
Quality Management
Communication

## Slide 3
COMMUNICATION
To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others.
(Anthony Robbins)
"על מנת לתקשר באופן יעיל, עלינו להכיר בכך שכל אחד מאיתנו תופס את העולם בצורה שונה, ולהיעזר בהבנה זו כדי להנחות את אופן התקשורת שלנו עם אחרים."
"תקשורת טובה מתחילה בהבנה שכל אדם רואה את העולם אחרת, ורק כשנזכור זאת נוכל לדבר זה עם זה בצורה אמיתית ומוצלחת".

## Slide 4
על מה נדבר היום ?
  עם מי מתקשרים בפרויקט?
  ספונסר הפרויקט מטעם הלקוח
  מנהל הפרויקט מטעם הלקוח
  סוגי תקשורת – הביטים רכים בתקשורת בפרויקט
  מהי תקשורת חיובית בפרויקט ?
  סוגי תקשורת מילולית /לא מילולית בפרויקט
  שפת גוף בתקשורת
  יעדי וגורמי תקשורת בפרויקט
  ערוצי תקשורת בפרויקט
  תכנית ניהול תקשורת אפקטיבית בפרויקט

## Slide 5
Project Management– Communication – עם מי מתקשרים בפרויקט?
Communication – the process of informing all
  Sponsors - אחראים על הפרויקט מצד הלקוח
  - Stakeholders משתמשי מפתח
  עובדי הלקוח - Employees משתמשי קצה
  הבוס של מנהל הפרויקט מנהל חטיבת פרויקטים, מנמ"ר
  ספקים Team - Project Members -
  Colleagues
  מתחרים , שותפים שוק
  Media
מתי ועל מה מתקשרים ?
על החלטות שהתקבלו , על החלטות שנדרש לקבל , על בעיות, חריגות , וכל סיוע שנדרש .
ביישנות הסתיימה מרגע מינוי של מ. פרויקט

## Slide 6
ספונסר הפרויקט מטעם הלקוח - הגדרה
ספונסר הפרויקט הוא נציג בכיר (לרוב מנכל או מדווח למנכ"ל) מטעם הארגון המזמין (הלקוח), שתומך בפרויקט, מלווה אותו ומספק לו חסות ואסטרטגית ניהולית.
משמש כמקשר בין הנהלת החברה לבין צוות הפרויקט – מוגדר יו"ר וועדת היגוי לפרויקט
Project Manager
Project sponsor

## Slide 7
תחומי אחריות מרכזיים של הספונסר: (המשך )
הגדרת מטרות וגבולות הפרויקט
אישור תכולה, תקציב ולוחות זמנים לרבות גלישה ותוספות
סיוע בקבלת החלטות קריטיות
תמיכה בהתמודדות עם התנגדויות
מתן גיבוי לצוות הפרויקט מול הנהלה
הספונסר אחראי לוודא שהפרויקט מקודם, מקבל את המשאבים הנדרשים, ומתואם עם האינטרסים העסקיים של הארגון.
מסייע בפתרון בעיות אסטרטגיות ומגן על הפרויקט מפני שינויים מסוכנים או התנגדויות פנימיות.
Project Manager
Project sponsor

## Slide 8
ספונסר בפרויקט מטעם הלקוח- המחשה
דוגמאות לספונסר בפרויקט לפי סוג מערכת:
פרויקט ליישום מערכת ERP ארגונית – מנכ"ל או סמנכ"ל כספים, בהתאם לחשיבות הארגונית
פרויקט ליישום מערכת פיננסית SAP Finance – סמנכ"ל כספים CFO
יישום מערכת לוגיסטית/תפעולית SAP Logistics - WMS – סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה
פרויקט ליישום מערכת CRM לניהול לקוחות – סמנכ"ל מכירות VP Sales
פרויקט הטמעת מערכת שירות לקוחות– סמנכ"ל שירות לקוחות VP Customer Service
פרויקט ליישום מערכת ניהול משאבי אנוש HRMS – סמנכ"ל משאבי אנושVP HR
פרויקט ליישום מערכת BI ודוחות ניהוליים – מנהל מחלקת BI או מנהל מערכות מידע - CIO
הטמעת מערכת לניהול איכות – סמנכ"ל איכות Quality VP
פרויקט ליישום מערכת לניהול פרויקטים - סמנכ"ל פרויקטים או מנהל PMO
פרויקט סייבר/מערכת אבטחת מידע – מנהל אבטחת מידע CISO או סמנכ"ל טכנולוגיות -CTO

## Slide 9
מנהל הפרויקט מטעם הלקוח - הגדרה
מנהל הפרויקט מטעם הלקוח הוא נציג הארגון המזמין, האחראי על ליווי, בקרה והכוונת הפרויקט מצד הלקוח לאורך כל שלביו - הוא מהווה את "פני הלקוח" מול הספקים, מייצג את הצרכים העסקיים של הארגון, ומוודא שהפרויקט יושלם בהתאם לדרישות, ללוחות הזמנים ולתקציב המוגדר ועובד בצורה שוטפת מול מנהל הפרויקט מטעם הלקוח.
Project Manager
Client Project Manger

## Slide 10
תחומי אחריות מרכזיים של מנהל הפרויקט מטעם הלקוח :
הגדרת צרכים ודרישות: תרגום צורכי העסק למסמך דרישות ברור לספק.
קבלת החלטות: קבלת החלטות מהירה ויעילה בנושאים השוטפים העולים בפרויקט.
בקרת איכות: וידוא שהפתרון המיושם עומד בדרישות הארגוניות והעסקיות.
תיאום ותיווך: גישור בין הנהלת הארגון, המחלקות השונות והספק החיצוני.
ניהול סיכונים: זיהוי בעיות פוטנציאליות מוקדם, וטיפול מהיר במקרי חירום.
ניהול תקשורת שוטפת: שמירה על ערוץ תקשורת פתוח, תיאום ישיבות סטטוס, והפצת עדכונים להנהלה ולמשתמשי המערכת.
בקרה תקציבית: מעקב אחר עמידה במסגרת התקציב, הצפת חריגות לפי הצורך.
תמיכה בהטמעה והדרכה: סיוע בהכנת הארגון לשימוש במערכת החדשה ובהטמעת השינויים.
Project Manager
Client Project Manger

## Slide 11
ספונסר בפרויקט מטעם הלקוח- המחשה
יישום מערכת פיננסית
מנהל מחלקת כספים / חשב בכיר / מנהל פרויקטים מחלקתי בתחום הכספים
יישום מערכת לוגיסטיקה וניהול מחסן מנהל לוגיסטיקה ותפעול / מנהל מחסן ראשי
יישום מערכת CRM לניהול לקוחות ומכירות: מנהל מכירות / מנהל שיווק / מנהל מערכות מידע בתחום המכירות
יישום מערכת ניהול משאבי אנוש מנהל מחלקת משאבי אנוש / מנהל פרויקטים בתחום HR
יישום מערכת לניהול איכות מנהל איכות
פרויקט שדרוג מערכת ERP ארגונית: מנהל פרויקטים מטעם מחלקת IT
יישום מערכת שירות לקוחות מנהל שירות לקוחות / מנהל מוקד שירות
פרויקט Business Intelligence (BI) ודוחות ניהוליים: מנהל BI או אנליסט בכיר במחלקת מערכות מידע
הטמעת מערכת ניהול פרויקטים PMO -Project Management Office ,מנהל פרויקטים בכיר
יישום מערכת אבטחת מידע או פתרונות סייבר מנהל אבטחת מידע CISO מנהל תשתיות IT

## Slide 12
Communication methods
and channels

## Slide 13
Communication methods and channels
Newsletters (e-mail)
Progress reports; ‘report by exception’ (e-mail, excel, MS Project)
Escalation letters
Weekly Project teem meeting summaries
Steering Committee Presentations
Meeting Discussion (face-to-face, Zoom, Teams)
Discussion one-on-one
Official project Meeting
Management and communication by walking around

## Slide 14
דרכי תקשורת בפרויקט
דוגמאות לשימוש חכם ומגוון בכלים של תקשורת מילולית בפרויקט:
תדריכים יומיים
ישיבות סטטוס שבועיים דו שבועיים
וועדות היגוי חודשיות
מסמכים – HLD, DD , מסמכי אפיון UI-UX ,תכניות עבודה
דוחות סטטוס שבועיים חודשיים
דוא"ל והודעות מקצועיות
שיחות אישיות ומשוב
כוס קפה עם הלקוח
ארוחת צהרים עם תכניתן , ראש הצוות
שיחת צוות
"מוסדות הפרויקט" הפורמאליים
מסמכים פורמאליים של הפרויקט
אטרציות לא פורמאליות בפרויקט

## Slide 15
סוגי תקשורת – הביטים רכים
בתקשורת בפרויקט

## Slide 16
תקשורת חיובית בפרויקט
מהי תקשורת חיובית בפרויקט ?
העברת מסרים באמצעיים מילוליים (דיבור, כתיבה או שיחה רשמית ובלתי רשמית , ישיבות מצגות )
בכדי לקדם את מטרות ויעדי הפרויקט לעמוד ב 4 הפקטורים הבסיסיים
תפקיד התקשורת המילולית בניהול פרויקטים:
העברת מידע ברור ומדויק לצוותי עבודה, שותפים קבלנים ולקוחות.
הגדרת ציפיות, משימות ולוחות זמנים בצורה חד-משמעית.
הנעת עובדים ושימור מוטיבציה באמצעות דיאלוג חיובי ומעורר השראה.
פתרון קונפליקטים באמצעות שיח אפקטיבי ומכבד.
תיאום ותכנון מהלכים עתידיים.

## Slide 17
שפת גוף בתקשורת מילולית –
שפת גוף היא האופן שבו אנשים מעבירים מסרים, רגשות וכוונות באמצעות תנועות גוף, הבעות פנים, יציבה, תנועות ידיים, וקשר עין — לצד או במקביל לדיבור המילולי. שפת הגוף יכולה לחזק, להשלים, לעדן או לסתור את המסר המילולי הנאמר
מאפיינים שפת גוף בתקשורת מילולית -
Language – שפה
Voice Quality – איכות קול
Emotion – רגש
Speaking Style – סגנון דיבור
Rhythm – קצב דיבור
Intonation – אינטונציה (ניגון דיבור)
Stress – הדגשה (או לחץ בדיבור

## Slide 18
תפקידי שפת גוף בתקשורת מילולית –
חיזוק המסר המילולי: לדוגמה, הנהון בראש בעת אמירה חיובית מחזק את המסר.
הבעת רגשות: שפת גוף מעבירה רגשות כמו שמחה, עצב, כעס או חוסר נוחות, גם בלי מילים.
יצירת אמון: יציבה פתוחה, קשר עין חיובי והבעות פנים טבעיות משדרות אמינות.
איתות על חוסר הסכמה או אי נוחות: הימנעות מקשר עין, תנועות עצבניות או הסטת גוף עשויות לסמן התנגדות גם אם מבחינה מילולית נאמר אחרת.
וויסות שיחה: תנועות גוף יכולות לאותת מתי לעצור, להמשיך או לשנות נושא בשיחה

## Slide 19
שפת גוף בתקשורת לא מילולית - האיך ולא המה !!
Gesture – מחוות גוף
Touch – מגע
Body Language – שפת גוף
Posture – תנוחת גוף
Facial Expression – הבעות פנים
Eye Contact – קשר עין
Clothing – לבוש
Hairstyles – תסרוקות / סגנון שיער
“Even if someone decides to say nothing they are still communicating“ and “Silence speaks louder than words”
כוחו של השקט בתקשורת
גם שתיקה היא צורת תקשורת: כאשר אדם בוחר לא לומר דבר, הוא עדיין מעביר מסר לסביבתו.
השתיקה לעיתים חזקה יותר ממילים: רגשות, עמדות או התנגדויות יכולים להתבטא דווקא דרך הימנעות מדיבור.

## Slide 20
Communication Tips
Know the people involved – meet them personally
Know the people who (1) support and (2) oppose the project; keep a list
Ask input and listen
Walk your talk’; be clear and honest in your communication
When starting a new project; organize a formal ‘kick-off’ to mark the start of the project and clearly communicate the anticipated end result
Practice your negotiation skills
Focus on effective communication and effective and quick conflict resolution
Keep the customer informed

## Slide 21
Communication Tips
Know the people involved – meet them personally
Know the people who (1) support and (2) oppose the project; keep a list
Ask input and listen
Walk your talk’; be clear and honest in your communication
When starting a new project; organize a formal ‘kick-off’ to mark the start of the project and clearly communicate the anticipated end result
Practice your negotiation skills
Focus on effective communication and effective and quick conflict resolution
Keep the customer informed

## Slide 22
סיכום תקשורת בפרויקט
בשני שקפים :גורמי תקשור וערוצים

## Slide 23
Project Manager : Communication Targets
Project Manager
Project sponsor
Media
Team members
Colleagues
My Boss
Suppliers- Partners
Steering committee

## Slide 24
Project Manager : Communication Tools
Project Manager
Project sponsor
Media
Team members
Colleagues
My Boos
Suppliers- Partners
Steering committee
PROGRESS
TROUBLESHOOTING
RESOURCES
Advise - Assist
RESOURCES
DECISION-MAKING
PR - ATTENTION

## Slide 25
איך מבטיחים שנצליח? כרגיל מתכננים מראש – תכנית תקשורת
מהי תכנית ניהול תקשורת אפקטיבית בפרויקט? מסמך מתודולוגי שמגדיר מי מעביר מידע, מהו המידע, מתי מועבר, איך מועבר ולמי מועבר – לאורך כל מחזור חיי הפרויקט.
מטרות התוכנית:
להבטיח שכל בעלי העניין מעודכנים בזמן אמת
לצמצם טעויות, אי הבנות ועיכובים
לנהל ציפיות מול הנהלה, ספקים, צוותים ולקוחות
מרכיבים עיקריים בתוכנית:
זיהוי בעלי עניין מרכזיים
קביעת סוגי דיווחים (יומי, שבועי, חודשי)
בחירת ערוצי תקשורת מתאימים (פגישות, מיילים, דו"חות, מערכות דיגיטליות)
הגדרת אחריות לכל מסר (מי שולח, מי מקבל)

## Slide 26
תודה