הקריה האקדמית אונו

הפקולטה למנהל עסקים

לתואר בוגר, מסלול מערכות מידע

שנת הלימודים תשפ"ה - סמסטר: ב

**קורס ניהול פרויקטים ( מסלול מערכות מידע )**

**תרגיל מספר 2 – תכנון פרויקט: תרשים Gantt**

**הגשה במפגש מספר 8**

מטרת התרגיל : לפתח מיומנויות תכנון פרויקט ויכולת להשתמש בכלי לניהול פרויקטים.

**התרגיל – 30%**

הגדרת **המשימות הנדרשות לביצוע לפרויקט ,תכנון תכנית העבודה ולוח זמנים של הפרויקט**

1. **בניית תכנית עבודה באמצעות תרשים Gantt הכולל -**
2. פעילויות הערסל ( לפחות 6 )
3. משימות הפרויקט ( לפחות 70 )
4. הגדרת תלויות בין המשימות
5. לוחות זמנים כל משימה ממתי עד מתי
6. משאבים נדרשים לכל משימה (לכל משימה יצוין סוג המשאב הנדרש והיקף בימי עבודה )
7. אבני דרך מרכזיות ( לפחות 5 )
8. **הגדרת נתיב הקריטי**

ניתן להכין את תרשים Gantt באמצעות

* MS Project
* Monday - Monday.com
* Excel

הגשת התרגיל היא העלאת שני קבצים לאתר -

1. קובץ word – הנחות עבודה לתכנית עבודה : 2-3 עמודים
2. קובץ תכנית העבודה ( Ms Project , Excel , Link Monday )